## Slide 1
기술개발과제 평가서
과 제 명 | AI기반 설계 수행 |  | 다년과제 ( Y )
연구기간 | 총 연구기간 | 2020년 1월 ~ 2022년 12월(36개월) | 
 | 당해년도 | 2022년 1월 ~ 2022년 12월(12개월) | 
‘’22 예산 집행 | 예산 집행 계획 | 118,800천원 | 
 | 예산 집행 실적 | 1,835천원 | 
참여자 | HEC | 스마트기술센터, 플랜트장치기계팀, 플랜트전기설계팀, 플랜트회전기계팀 | 
 | 사외 참여자 | N/A | 
과제 평가일 | 12월 22일 |  | 
[완료 평가] 과제 성과 개요 | 설계 엔지니어의 접근성을 높이기 위한 웹 앱(Web Application) 시범 서비스 제공 (회전기계) Vertical Pump Weight 및 Size 예측 (회전기계) Horizontal Pump Weight 및 Size 예측 (회전기계) Pump Nozzle Rating 계산 및 Nozzle Size 예측 (플랜트전기) 조명 BOQ 자동화 (장치기계) Shell & Tube Heat Exchanger Weight 및 Size 예측 (장치기계) Air Cooled Heat Exchanger Weight 및 Size 예측 |  | 
□ 중간 점검 / 완료 평가 (택1)
과제담당 | 담당 팀장 | 본부 팀장 | 센터 기획 팀장 | 실장
(날인) | (날인) | (날인) | (날인) | (날인)
※과제 담당자작성

## Slide 2
기술개발과제 평가서
[완료 평가] 성과물 | 정량 성과 | 수작업으로 진행되는 물량 산출 작업을 자동화 하여 Man-Hour 감소
 | 정성 성과 | 정량적 수치 예측을 제시하여 데이터에 기반한 의사 결정 가능 재현성(Reproducibility)과 반복석(Repeatability)가 보장되어 업무의 기준 및 표준절차 도입 가능 웹 앱(Web Application) 형태의 프로그램 제공을 통한 실시간 서비스 제공
[완료 평가] 활용 계획 |  | 실용화 및 상용화 - 지속 가능한 데이터 분석 모델 및 운영 환경 구축 현장 적용 (PJT명) - 수주를 위한 모든 입찰 프로젝트
최종 평가 등급
※최종 평가등급은 평가위원의 평가를 참고하여 해당 실장 최종 확정
□ 완료 평가
※과제 담당자작성

## Slide 3
기술개발과제 평가서
평가 위원 | 검토의견
본부 팀장 | 
□ 평가 검토서
MDS Issue 전까지 Reference 자료로 수주 사업에 적용 가능할 것으로 판단
브라우저 접속으로 프로그램을 사용할 수 있게 편의성을 높여준 점을 높이 평가
예측 물량의 편차가 크기 때문에 신뢰성의 문제는 여전하지만, 데이터가 쌓이고 기술 수준이 높아진다면 발전 가능성이 클 것으로 기대
※과제 평가 위원 작성
평가 등급 | 팀 장
 | (날인)
평가 위원 | 검토의견
스마트기술기획 팀장 | 
※ 성과물의 명확성 및 (기존대비)기술 차별화 중심으로 과제 성과에 대한 종합 평가를 의뢰합니다
평가 등급 | 팀 장
 | (날인)

## Slide 4
첨부 _ 기술개발과제 요약서

## Slide 5
기술개발 개요
1
기술개발 내용
2
기술개발 배경 | 설계 엔지니어의 서비스 접근성 향상 필요 설계 예측이 필요한 아이템 확장 필요
기술개발 목표 | 설계 예측 프로그램의 웹 앱(Web Application) 서비스 제공 열교환기(STHE&ACHE) 물량 예측 프로그램 개발 전기 조명 BOQ 자동완성 프로그램 개발
기대 효과 | 설계 엔지니어의 예측 프로그램 접근성 증대 예측 프로그램의 유지보수 기능 강화 조속한 입찰 물량 산정 및 검토 기능 강화
소요연구비 | 1,835천원(2022년)
향후 활용 | 입찰 설계 물량 산출
기술개발 추진 일정
3
2022년 |  |  | 
1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기
·전기 조명 BOQ 물량 예측 모델 업데이트 ·열교환기(STHE) 데이터분석 | ·열교환기 시각화 및 예측 모듈 개발 ·열교환기 AP3)I 개발 및 HTRI 자동 실행 | ·웹 앱(Web Application) 서비스 제공 Vertical & Horizontal Pump Weight & Size 예측 Pump Nozzle Rating & Size 예측 전기 조명 BOQ 자동완성 프로그램 | ·웹 앱(Web Application) 서비스 제공 STHE Weight & Size 예측 Air Cooled Heat Exchanger Weight & Size 예측
AI기반 설계 수행
▶ 설계 예측 프로그램 웹 앱(Web Application) 서비스 제공 - 사내 네트워크망에 접속하여 실시간 예측 프로그램 구동 가능 ▶ 예측 프로그램 운영 효율화 - 예측 프로그램 고도화 시, 프로그램 개발 후 즉각적인 서비스 가능 - 데이터분석 모델 지속적인 성능 개선 인프라 마련 ▶ 설계 예측 아이템 확장 - 열교환기(STHE1) & ACHE2)) 데이터분석 및 시각화 및 예측 모델 개발 - 물량 예측 프로그램 개발 완료 및 베타 서비스 제공 - 플랜트장치기계설계팀 기술개발과제와 협업 과제로 진행(R24516) ▶ 전기 조명 BOQ 자동완성 프로그램 개발 - 빌딩 별 Lumen 예측 모델 고도화 - Lumen 예측 모델 기반 BOQ 자동완성 프로그램 개발 및 베타 서비스 제공 - 플랜트전기설계팀 기술개발과제와 협업 과제로 진행(R24504)
STHE : Shell & Tube Heat Exchanger
ACHE : Air Cooled Heat Exchanger
3) API : Application Programming Interface(운영체제와 응용프로그램 사이의 통신에 사용되는 형식

## Slide 6
첨부 _ 기술개발과제 완료 보고서

## Slide 7
기술개발 개요
1
기술개발 내용
2
기술개발 배경 | 실행파일(exe) 형태로 서비스를 제공하다 보니, 프로그램 배포 관리가 어려움 서비스의 버전관리 및 유지보수의 불편함이 있음
기술개발 목표 | 실행 파일 형태로 배포된 서비스의 설계 예측 프로그램의 웹 앱(Web Application) 서비스 제공
기대 효과 | 설계 엔지니어의 예측 프로그램 접근성 증대 예측 프로그램의 유지보수 기능 강화
소요연구비 | 1,835천원(2022년)
향후 활용 | 설계팀의 입찰 물량 산정
기술개발 추진 일정
3
2022년 |  |  | 
1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기
·웹 앱 형태로 배포될 프로그램 선정 및 정의 ·기술 탐색 및 웹 앱 사용 가능성 검토 | ·조명 BOQ 자동화 모듈 개발 및 실무 협의 | ·웹 앱(Web Application) 서비스 제공 Vertical & Horizontal Pump Weight & Size 예측 Pump Nozzle Rating & Size 예측 전기 조명 BOQ 자동완성 프로그램 | ·웹 앱(Web Application) 서비스 제공 STHE Weight & Size 예측 Air Cooled Heat Exchanger Weight & Size 예측
AI기반 설계 수행(웹 앱 형태의 프로그램 제공을 통한 실시간 서비스)
<실행 파일 형태 예시>
<웹 앱 형태 예시>
웹 앱 형태로 배포된 서비스(사내 서버 주소)
Vertical Pump Weight 및 Size 예측(10.177.139.56:8701)
Horizontal Pump Weight 및 Size 예측 (10.177.139.56:8601)
Pump Nozzle Rating 계산 및 Nozzle Size 예측 (10.177.139.56:8801)
조명 BOQ 자동화 (10.177.139.56:8501)
Shell & Tube Heat Exchanger Size 및 Weight 예측 (10.177.139.56:8201)
Air Cooled Heat Exchanger Size 및 Weight 예측 (10.177.139.56:8301)
As-is
To-be

## Slide 8
기술개발 개요
1
기술개발 내용
2
기술개발 배경 | 입찰 프로젝트 진행 시 열교환기(STHE, ACHE) 물량 산출 어려움 Reference를 이용해 물량을 산출하면 신뢰성과 재현성이 떨어짐
기술개발 목표 | 주니어 엔지니어가 열교환기 Datasheet의 Key Value로 물량 산출 HTRI API를 이용한 데이터 추출 자동화 HTRI 를 이용한 자동화 설계 모듈 개발
기대 효과 | 조속한 열교환기 물량 산출 기대 보다 높은 정확도와 재현성으로 입찰 경쟁력 강화
특이 사항 | 본 과제는 플랜트장치기계설계팀의 기술 개발 과제인 “열교환기 물량산출을 위한 HTRI Code 자동 생성 및 Error Code 데이터 분석(R24516)”이었으나, 과제 수행 중 “열교환기 데이터분석 및 최적화 설계”로 변경 되었음. 플랜트장치기계팀에서 수행한 R24516과 본 과제(R24095)는 같은 과제이므로 본 보고서로 R24516 과제 보고서를 갈음 하고자 함. 첨부1. [기술개발과제]열교환기 데이터분석 및 최적화설계 결과보고서
기술개발 추진 일정
3
2022년 |  |  | 
1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기
·열교환기 데이터 전처리 ·HTRI API 기술 탐색 | ·데이터분석 그룹사 교육 및 멘토링 ·열교환기 데이터 분석(시각화, 통계검정) | ·HTRI API이용 데이터 추출 자동화 모듈 완성 ·열교환기 물량 예측 모델 개발 | ·웹 앱(Web Application) 서비스 제공 STHE Weight & Size 예측 Air Cooled Heat Exchanger Weight & Size 예측
AI기반 설계 수행(열교환기 데이터분석 및 최적화 설계)
Thermal Cond. : Thermal Conductivity(열전도율)
Diff. Pressure : Differential Pressure(압려강하)
LMTD : Logarithmic mean temperature difference(로그 평균 온도차)
Temperatures
Diff. Pressure
Vapor Weight
Flow Rate
Viscosity
Specific Heat
Density
Target
Group
Hot Fouling
Thermal Cond.
Single/Multi
Series
Hot/Cold
Heat
Film Coefficient
Cold Fouling
Overall
Heat
Exchange
Coefficient
Heat Duty
LMTD
Clustering
Regression
Regression
Classification
Target
Group
Automatic Run
Automatic Run
API
Web
App
Target
Group 해석

## Slide 9
기술개발 개요
1
기술개발 내용
2
기술개발 배경 | 입찰 프로젝트 진행 시 전기 엔지니어 M/H 과다 사용 산출 정확도 향상 필요재현성이 떨어짐
기술개발 목표 | 전기 BOQ 자동 물량 산출 프로그램 개발
기대 효과 | 입찰 설계 시 누락되는 Item을 미연에 방지 전기 조명 BOQ 산출을 위한 전기 엔지니어 M/H 감소 기대
특이 사항 | 플랜트전기설계팀에서 수행한 “AI를 활용한 건축전기물량 자동산출(R24504)은 본 과제인 스마트플랜트기술팀의 “AI기반 설계 수행(R24095)”와 협업 과제로 수행되었으며, 과제의 결과가 같으므로 본 보고서로 플랜트전기설계팀 보고서를 갈음하고자 함. 첨부2. [기술개발과제] AI를 활용한 건축전기물량 자동산출 결과보고서
기술개발 추진 일정
3
2022년 |  |  | 
1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기
·2021년 완료된 머신러닝 모델 보완 ·수정 머신러닝 모델 검토용 자료 취합 및 검토 | ·BOQ 자동화 과제 수행여부 결정 ·조명 액세서리류 공사자재 산출 Factor 결정 | ·자동화 산출 모듈 개발 | ·Pilot 테스트 및 피드백 접수
AI기반 설계 수행(전기 BOQ 자동 완성)
2021년 수행한 조명 Fixture 수량 산출 머신러닝 모델의 Factor 변경 요청
<변경전> Watt수 분석 및 건물별 소요 Watt수 자동 산출
<변경후> Lumen값 분석 및 건물별 소요 Lumen값 자동 산출
전기 BOQ 자동 물량 산출
프로그램
(10.177.139.56:8501)